PROJE PLANI

TenderIQ

Yapay Zekâ Destekli İhale ve RFP Analiz Platformu

Yüzlerce sayfalık ihale ve RFP dokümanlarını dakikalar içinde analiz eden; gereksinimleri, riskleri, teslim edilecek belgeleri ve uygunluk boşluklarını kaynağına kadar izlenebilir biçimde çıkaran SaaS platformu.

| Doküman Sürümü | v1.0 |
| --- | --- |
| Tarih | Temmuz 2026 |
| Hazırlayan | Scryne |
| Belge Türü | Kapsamlı Ürün ve Teknik Proje Planı |
| Durum | Onay ve geliştirme başlangıcı için taslak |
| Gizlilik | İç Kullanım — Ticari Sırlar İçerir |

İçindekiler

1. Yönetici Özeti	4

2. Problem Tanımı ve Pazar Analizi	5

2.1 Problem	5

2.2 Hedef Pazar Segmentleri	5

2.3 Türkiye'ye Özel Fırsat (Wedge)	5

2.4 Rekabet Analizi	6

2.5 Pazar Büyüklüğü (Kaba Tahmin)	6

2.6 Neden Bu Ürün Kazanır	6

3. Ürün Vizyonu ve Kapsam	8

3.1 Vizyon ve Misyon	8

3.2 Değer Önerisi	8

3.3 Kullanıcı Personaları	8

3.4 MVP Kapsamı (v1)	8

3.5 Kapsam Dışı	9

3.6 Ürün İlkeleri	9

4. Özellik Seti ve Kullanıcı Akışları	10

4.1 Çekirdek Özellikler	10

4.2 Ana Kullanıcı Akışı	10

4.3 İnsan-Döngüde Doğrulama	11

5. Sistem Mimarisi	12

5.1 Genel Mimari Yaklaşımı	12

5.2 Bileşen Sorumlulukları	12

5.3 Veri Akışı (İşleme Hattı)	12

5.4 Çok Kiracılılık Modeli	13

5.5 Asenkron İşleme Mimarisi	13

6. Yapay Zekâ / ML İşleme Hattı	14

6.1 Genel Bakış	14

6.2 Doküman Ayrıştırma — Hibrit	14

6.3 Parçalama (Chunking)	14

6.4 Gömme (Embedding)	14

6.5 Vektör Deposu	15

6.6 Getirim ve Yeniden Sıralama	15

6.7 Çıkarım Ajanları	15

6.8 LLM Seçimi ve Yönlendirme	15

6.9 Yapılandırılmış Çıktı (Grounding)	15

6.10 Değerlendirme (Evaluation)	16

6.11 Gözlemlenebilirlik & Prompt	16

7. Teknoloji Yığını	17

7.1 Frontend	17

7.2 Backend	17

7.3 Yapay Zekâ / Veri Katmanı	17

7.4 Altyapı & DevOps	18

8. Veri Modeli	19

8.1 Ana Varlıklar	19

8.2 İlişkiler	19

8.3 Çok Kiracılılık & Güvenlik	19

9. API Tasarımı	20

9.1 İlkeler	20

9.2 Ana Uç Noktalar	20

9.3 Asenkron Bildirim	20

10. Güvenlik ve Uyumluluk	21

10.1 Tehdit Modeli	21

10.2 Veri Güvenliği	21

10.3 LLM Veri İşleme	21

10.4 KVKK Uyumu	21

10.5 Kimlik, Yetki ve Denetim	21

11. DevOps ve Altyapı	23

11.1 Ortamlar	23

11.2 Konteynerleştirme	23

11.3 CI/CD	23

11.4 Dağıtım Stratejisi	23

11.5 Depolama & Yedekleme	23

11.6 Gözlemlenebilirlik	23

12. Sprint Planlaması ve Yol Haritası	24

12.1–12.6 Fazlar ve Sprint Özeti	24

12.7 MVP Sonrası Yol Haritası	25

13. Maliyet Analizi ve Birim Ekonomisi	26

13.1 Sabit Altyapı Maliyetleri	26

13.2 Değişken Maliyet (Belge Başına)	26

13.3 Optimizasyon Kaldıraçları	26

14. İş Modeli ve Fiyatlandırma	27

14.1 Model	27

14.2 Fiyat Kademeleri	27

14.3 Ödeme Entegrasyonu	27

14.4 Gelir Mantığı	27

15. Go-to-Market Stratejisi	28

15.1 Beachhead Segmenti	28

15.2 Erken Müşteri Edinimi	28

15.3 İçerik ve SEO	28

15.4 Genişleme	28

16. Riskler ve Azaltma	29

17. Başarı Metrikleri (KPI)	30

17.1 Ürün / Kalite	30

17.2 İş	30

17.3 Teknik	30

18. Sonuç ve Sonraki Adımlar	31

Ek A. Terimler Sözlüğü	32

# 1. Yönetici Özeti

TenderIQ, büyük şirketlerden ve kamu kurumlarından gelen ihale (RFP — Request for Proposal) ve teknik/idari şartname dokümanlarını yapay zekâ ile analiz ederek, teklif hazırlama sürecinin en yavaş ve en riskli aşamasını — dokümanın manuel okunması ve gereksinimlerin çıkarılmasını — günlerden dakikalara indiren bir SaaS platformudur.

Bugün bir firma yüz sayfalık bir şartnameyi analiz ederken; her zorunlu maddeyi kaçırmadan işaretlemek, teslim edilecek belgeleri listelemek, cezai şart ve riskli maddeleri tespit etmek ve firmanın karşılayamayacağı gereksinimleri belirlemek zorundadır. Bu iş bir uzmanın günlerini alır; tek bir kaçırılan zorunlu belge ya da yanlış yorumlanan teknik kriter, teklifin diskalifiye olmasına veya sözleşme sonrası cezai şarta yol açabilir.

Çekirdek değer önermesi Hız: Günler süren şartname analizi, dakikalar içinde tamamlanır. Güven: Her bulgu (gereksinim, risk, belge) kaynağındaki tam maddeye ve sayfaya bağlanır — "neye göre" sorusunun cevabı her zaman tek tıkla görünür. Yerel avantaj: Türkçe şartname diline, EKAP ekosistemine ve 4734/4735 sayılı Kamu İhale mevzuatına özel olarak konumlanır — global araçların doldurmadığı boşluk. Gizlilik: İhale dokümanları hassastır; platform KVKK uyumlu, veri saklamayan (zero-retention) LLM erişimiyle ve kiracı bazlı izolasyonla tasarlanır.

### Neden şimdi?

2026 itibarıyla büyük dil modelleri (LLM) üç kritik yeteneğe aynı anda ulaştı: çok uzun bağlamı (yüzlerce sayfa) tek seferde işleme, güvenilir yapılandırılmış çıktı (JSON şemasına uygun, doğrulanabilir sonuç) üretme ve Türkçe dâhil çok dilli belgeleri yüksek doğrulukla ayrıştırma. Bu üçlü olgunlaşmadan önce böyle bir ürünün doğruluğu ticari kullanım için yetersizdi; artık değil.

### Rakip alanındaki konum

Global pazarda güçlü oyuncular (Loopio, Responsive, AutogenAI, Inventive AI, Civio, GovDash) mevcuttur; ancak bunların büyük kısmı ABD federal/kurumsal ihale ekosistemine, İngilizce dile ve yüksek fiyat segmentine konumlanmıştır. TenderIQ bilinçli olarak farklı bir kama (wedge) seçer: Türkçe dil, KOBİ ve orta ölçekli firma bütçesi, yerel mevzuat ve tek bir dikeyde (başlangıçta kamu BT/yazılım ihaleleri) derinlik.

### Kapsam ve iş modeli özeti

- MVP (v1): Doküman yükleme → ayrıştırma (parsing) → gereksinim çıkarımı → risk ve teslim-belge tespiti → kaynak izlenebilirliğiyle inceleme ekranı → Word/Excel dışa aktarım.

- İş modeli: Kademeli (tiered) SaaS abonelik + aylık belge/sayfa kotası; yerel ödeme için iyzico/PayTR, global için Stripe.

- Hedef ilk müşteri: Kamu ihalelerine düzenli giren yazılım/BT ve danışmanlık firmaları (design partner modeli ile 3–5 erken müşteri).

- Geliştirme: Tek kurucu-geliştirici tarafından, ~14 haftalık faz planıyla MVP; sonrasında beta ve ilk ödeyen müşteriler.

Bu doküman; problem ve pazar analizinden başlayarak ürün kapsamı, sistem mimarisi, AI/ML işleme hattı, teknoloji yığını, veri modeli, API tasarımı, güvenlik ve KVKK uyumu, DevOps, sprint planı, birim ekonomisi, fiyatlandırma, go-to-market ve risk yönetimini uçtan uca kapsar.

# 2. Problem Tanımı ve Pazar Analizi

## 2.1 Problem

Teklif/ihale süreci, B2B satışın en yüksek değerli ama en çok zaman yiyen aşamalarından biridir. Sürecin darboğazı teklifin yazılması değil, ondan önce gelen analiz aşamasıdır: yüzlerce sayfalık şartnameyi okuyup her gereksinimi, her teslim belgesini ve her cezai maddeyi eksiksiz çıkarmak.

### Problemin bileşenleri

- Hacim ve süre: Tek bir kamu veya kurumsal ihale dokümanı, ekleriyle birlikte yüzlerce sayfayı bulur. Bir uzmanın bunu satır satır analiz etmesi günler alır.

- Kaçırma riski: Zorunlu tek bir belge (ör. iş bitirme, banka referans mektubu, ISO sertifikası) atlandığında teklif diskalifiye olur; hata maliyeti binary'dir.

- Yorum riski: Teknik şartnamedeki bir kriterin yanlış yorumlanması, sözleşme sonrası cezai şart veya karşılanamayan taahhüt anlamına gelir.

- Bilgi dağınıklığı: Gereksinimler; idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve zeyilnameler arasına dağılmıştır. Tek bir bütünsel görünüm yoktur.

- Karar maliyeti: Analiz bitmeden "bu ihaleye girmeli miyiz?" sorusu net cevaplanamaz; bu da değerli teklif kaynağının yanlış ihalelere harcanmasına yol açar.

Pazarın büyüklüğüne dair sektör verileri Satış ekipleri zamanlarının yaklaşık %30'unu RFP'ler ve bilgi formlarına ayırmaktadır. Her yıl RFP'lerin yaklaşık %20'si tamamlanamadan kalmakta; sektör tahminlerine göre bu, organizasyon başına ortalama önemli miktarda kaçırılmış gelire karşılık gelmektedir. Teklif ekiplerinde üretken yapay zekâ kullanımı bir yılda ikiye katlanmıştır — pazar araç benimsemesine hazır.

## 2.2 Hedef Pazar Segmentleri

Ürünün acısını en keskin hisseden ve ödeme isteği en yüksek segmentler:

| Segment | Neden acı keskin | Ödeme isteği |
| --- | --- | --- |
| Yazılım / BT firmaları | Kamu ve kurumsal BT ihalelerine sık girer; teknik şartname yoğun ve karmaşıktır | Yüksek |
| Savunma sanayi tedarikçileri | Şartnameler çok uzun, teknik ve cezai maddeler ağır; uygunluk kritik | Çok yüksek |
| İnşaat / taahhüt firmaları | Metraj, teknik şartname ve belge listeleri kapsamlı; ihale hacmi yüksek | Yüksek |
| Danışmanlık firmaları | Müşteri adına çok sayıda ihale analiz eder; ölçek problemi yaşar | Yüksek |
| Medikal cihaz / sağlık tedarik | Regülasyon yoğun, belge gereksinimleri karmaşık | Orta-Yüksek |

## 2.3 Türkiye'ye Özel Fırsat (Kama / Wedge)

TenderIQ'nun stratejik avantajı, global oyuncuların zayıf olduğu yerde güçlü olmaktır:

- EKAP hacmi: Türkiye'de kamu alımları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürür ve devasa, sürekli bir ihale akışı üretir. Bu, tekrarlayan ve öngörülebilir bir doküman kaynağıdır.

- Türkçe dil boşluğu: Global RFP araçları Türkçe şartname dilinde, yerel terminolojide ve belge tiplerinde zayıftır. Türkçe'de yüksek doğruluk tek başına savunulabilir bir farklılaşmadır.

- Yerel mevzuat: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na özgü kavramlar (yeterlik kriterleri, iş deneyim belgesi, geçici/kesin teminat, aşırı düşük teklif vb.) yerelleşmiş bir ürün gerektirir.

- KVKK yakınlığı: Yerel bir oyuncu olarak KVKK uyumu ve verinin yurt içinde/güvenli işlenmesi, kurumsal alıcıların güven bariyerini aşmada avantaj sağlar.

## 2.4 Rekabet Analizi

Küresel araçların büyük kısmı kurumsal ölçek, İngilizce ve yüksek fiyat üzerine kuruludur. Aşağıdaki tablo boşluğu netleştirir:

| Oyuncu / Kategori | Odak | Boşluk (TenderIQ fırsatı) |
| --- | --- | --- |
| Loopio, Responsive | İçerik kütüphanesi tabanlı yanıt (retrieval-first), kurumsal | Türkçe yok, KOBİ'ye ağır ve pahalı |
| AutogenAI, DeepRFP | Üretim-odaklı yazım, kurumsal, İngilizce | Fiyat segmenti ve dil dışında |
| Civio, GovDash | ABD federal (B2G), tam yaşam döngüsü | ABD mevzuatına gömülü, TR dışı |
| Inventive AI | SaaS gelir ekipleri için RFP yanıtı | Outbound/kurumsal, TR ihale dışı |
| Genel LLM (ChatGPT vb.) | Manuel, tek seferlik özetleme | İzlenebilirlik, iş akışı, çok-belge, güvenlik yok |

TenderIQ'nun savunulabilir konumu Türkçe + yerel mevzuat + KOBİ fiyatı + tek dikeyde derinlik + kaynak izlenebilirliği (citation-first) + KVKK. Dev oyuncuların hiçbiri bu dört boyutun kesişimini aynı anda karşılamıyor; yerelleşme ve güven, ölçek avantajını nötralize eden doğal bir hendektir (moat).

## 2.5 Pazar Büyüklüğü (Kaba Tahmin)

Kesin rakamlar saha doğrulaması gerektirir; buradaki amaç büyüklük mertebesini (order of magnitude) ortaya koymaktır.

| Katman | Tanım | Yaklaşım |
| --- | --- | --- |
| TAM | İhaleye giren tüm TR firmaları (kamu + kurumsal, tüm sektörler) | Geniş — on binlerce firma |
| SAM | Düzenli olarak orta/büyük ihaleye giren, dijital araç benimseyecek firmalar | Binlerce firma |
| SOM (ilk 12–24 ay) | Beachhead: kamu BT/yazılım + danışmanlık dikeyinde erken benimseyenler | Yüzlerce firma hedeflenebilir |

## 2.6 Neden Bu Ürün Kazanır

- Acı gerçek ve pahalı: Kaçırılan ihale/gereksinim doğrudan gelir kaybıdır — ROI hesabı müşteri için nettir.

- Teknoloji olgunlaştı: Uzun bağlam, yapılandırılmış çıktı ve çok dilli parsing artık üretim kalitesinde.

- Yerel boşluk gerçek: Global araçlar Türkçe/EKAP/mevzuatı karşılamıyor.

- Tek geliştiriciyle yapılabilir: Çekirdek hat, hazır LLM ve parsing altyapıları üzerine kurulabilir; devasa bir veri tabanı (ör. satış istihbaratındaki gibi) gerektirmez.

# 3. Ürün Vizyonu ve Kapsam

## 3.1 Vizyon ve Misyon

Vizyon — Bir firmanın "bu ihaleye girmeli miyiz ve neyi taahhüt ediyoruz?" sorusunu dakikalar içinde, kaynağına kadar izlenebilir biçimde yanıtlayan standart araç olmak. Misyon — İhale ve RFP analizindeki manuel, hataya açık ve yavaş emeği; güvenilir, denetlenebilir ve yerel mevzuata duyarlı bir yapay zekâ katmanıyla ortadan kaldırmak.

## 3.2 Değer Önerisi

| Boyut | Bugün (manuel) | TenderIQ ile |
| --- | --- | --- |
| Süre | Bir uzmanın günleri | Dakikalar |
| Kapsam | İnsan dikkatiyle sınırlı, kaçırma riski | Tüm doküman sistematik taranır |
| Güven | "Neye göre?" cevabı zahmetli | Her bulgu kaynağa (sayfa/madde) bağlı |
| Karar | Analiz bitmeden belirsiz | Erken git/gitme kararı |
| Çıktı | Elle hazırlanan tablolar | Yapılandırılmış, dışa aktarılabilir rapor |

## 3.3 Kullanıcı Personaları

### Persona 1 — Teklif/İhale Yöneticisi ("Deniz")

- Rol: Firmada ihale dosyalarını hazırlayan ve koordine eden kişi.

- Acı: Zaman baskısı, çok sayıda eş zamanlı ihale, kaçırma korkusu.

- Kazanç: Analizi otomatikleştirip inceleme ve stratejiye odaklanmak.

### Persona 2 — İş Geliştirme / Satış Öncesi ("Kerem")

- Rol: Hangi ihaleye girileceğine karar veren, teklif kaynağını yöneten kişi.

- Acı: Yanlış ihaleye harcanan efor; git/gitme kararının geç verilmesi.

- Kazanç: Hızlı uygunluk ve risk özeti ile isabetli önceliklendirme.

### Persona 3 — KOBİ Sahibi / Danışman ("Elif")

- Rol: Kendi firması veya müşterileri için ihale analiz eden, ayrı bir teklif ekibi olmayan kişi.

- Acı: Kaynak kısıtı; her şeyi tek başına yapma zorunluluğu.

- Kazanç: Bir uzman ekibin çıktısını tek kişilik operasyonla üretmek.

## 3.4 MVP Kapsamı (v1)

MVP, tek bir işi kusursuz yapacak biçimde bilinçli olarak dardır: bir şartnameyi yükle, güvenilir ve izlenebilir bir analiz al.

- Belge yükleme ve işleme: PDF (dijital ve taranmış), Word ve tercihen Excel eklerinin yüklenmesi; OCR dâhil ayrıştırma.

- Gereksinim çıkarımı: Zorunlu/opsiyonel ve teknik/idari/mali ayrımıyla yapılandırılmış gereksinim listesi.

- Teslim-belge kontrol listesi: İstenen tüm belge ve sertifikaların çıkarılması.

- Risk ve cezai madde tespiti: Cezai şart, olağandışı/riskli maddeler ve kritik son tarihlerin işaretlenmesi.

- Uygunluk (gap) analizi — temel: Firma yetkinlik profiline karşı karşılanamayacak maddelerin işaretlenmesi.

- Kaynak izlenebilirliği: Her bulgunun dokümandaki tam konumuna (sayfa + madde) bağlanması ve önizlemede vurgulanması.

- İnceleme ekranı: İnsan-döngüde doğrulama; kullanıcı her bulguyu onaylar/düzeltir.

- Dışa aktarım: Word ve Excel formatında yapılandırılmış rapor.

- Çok kiracılı hesaplar: Kurumsal hesap, kullanıcılar ve rol tabanlı erişim (temel).

## 3.5 Kapsam Dışı (v1'de Yok)

- Tam otomatik teklif dosyası üretimi (v2+'da derinleştirilecek).

- Detaylı maliyet/fiyatlandırma motoru (v1'de yalnızca kaba tahmin, opsiyonel).

- EKAP ile canlı entegrasyon / otomatik ihale çekme (sonraki faz).

- CRM entegrasyonları ve gelişmiş iş akışı otomasyonu.

- Çok dilli arayüz (v1 Türkçe öncelikli; İngilizce sonra).

## 3.6 Ürün İlkeleri

- Güven her şeyden önce (citation-first): Kaynağa bağlanamayan hiçbir iddia gösterilmez. Güven, üründeki tek en önemli özelliktir.

- İnsan-döngüde: Sistem karar vermez; uzmanı hızlandırır. Nihai onay her zaman kullanıcıdadır.

- Gizlilik varsayılan: İhale dokümanları hassas kabul edilir; veri saklamayan LLM erişimi ve kiracı izolasyonu esastır.

- Dar ama derin: Tek dikeyde en iyi olmak, her yerde vasat olmaya yeğlenir.

# 4. Özellik Seti ve Kullanıcı Akışları

## 4.1 Çekirdek Özellikler

| Özellik | Açıklama | MVP |
| --- | --- | --- |
| Belge yükleme & OCR | PDF (dijital/taranmış), Word, Excel eklerinin yüklenmesi; taranmış sayfalar için OCR | ✓ |
| Otomatik ayrıştırma | Doküman yapısının (başlık, madde, tablo) çıkarılması ve normalize edilmesi | ✓ |
| Gereksinim çıkarımı | Zorunlu/opsiyonel; teknik/idari/mali sınıflandırmasıyla gereksinim listesi | ✓ |
| Teslim-belge listesi | İstenen tüm belge, sertifika ve teminatların çıkarılması | ✓ |
| Risk & ceza tespiti | Cezai şart, olağandışı madde, kritik son tarih işaretleme | ✓ |
| Uygunluk (gap) analizi | Firma yetkinlik profiline karşı karşılanamayan maddelerin işaretlenmesi | ✓ (temel) |
| Kaynak izlenebilirliği | Her bulgunun sayfa + madde konumuna bağlanması, önizlemede vurgu | ✓ |
| Zeyilname / çok-belge | İdari + teknik + sözleşme + zeyilnamelerin birlikte analizi | Kısmi |
| Takvim çıkarımı | İhale tarihi, teklif son tarihi, teslim ve garanti sürelerinin çıkarılması | ✓ |
| Maliyet tahmini | Kaba, opsiyonel maliyet göstergesi | Opsiyonel |
| Teklif taslağı | Analize dayalı ön teklif iskeleti üretimi | v2 |
| İşbirliği & yorum | Ekip üyelerinin bulgulara not düşmesi, onay iş akışı | Temel |
| Dışa aktarım | Word / Excel / PDF formatında yapılandırılmış rapor | ✓ |

## 4.2 Ana Kullanıcı Akışı

Kullanıcının uçtan uca deneyimi beş adımdan oluşur; sistem "kara kutu" değildir, her adım şeffaf ve denetlenebilirdir.

- 1) Yükleme: Kullanıcı ihale dokümanını (ve eklerini) sürükle-bırak ile yükler; sistem dosya türünü ve sayfa sayısını tespit eder.

- 2) İşleme: Doküman asenkron olarak ayrıştırılır, parçalanır (chunk) ve indekslenir. Kullanıcı ilerleme durumunu canlı görür.

- 3) Analiz: Yapay zekâ ajanları gereksinimleri, belgeleri, riskleri ve takvimi çıkarır; her bulgu kaynağa bağlanır.

- 4) İnceleme: Kullanıcı bulguları doküman önizlemesiyle yan yana görür; onaylar, düzeltir veya işaretler (insan-döngüde).

- 5) Dışa aktarım: Onaylanan analiz Word/Excel raporu olarak indirilir veya ekip ile paylaşılır.

İzlenebilirlik akışının kritikliği Ürünün güven temeli buradadır: Kullanıcı bir gereksinime tıkladığında, dokümanın tam ilgili maddesi vurgulanmış biçimde açılır. Yapay zekânın "uydurma" (hallucination) riskine karşı en güçlü savunma, her iddiayı kaynağa zorunlu biçimde bağlamaktır (grounding). Kaynağı olmayan çıktı gösterilmez.

## 4.3 İnsan-Döngüde Doğrulama

Sistem otomatik ama otonom değildir. Her çıkarılan öğe üç durumdan birine sahiptir: onay bekliyor, kullanıcı onayladı, kullanıcı düzeltti. Bu; hem doğruluğu artırır hem de kullanıcıyı yasal/ticari sorumluluk açısından kontrolde tutar. Düzeltmeler ayrıca zaman içinde model çıktısını iyileştirmek için değerli geri bildirim verisi üretir.

# 5. Sistem Mimarisi

## 5.1 Genel Mimari Yaklaşımı

TenderIQ; API-öncelikli, asenkron işleme ağırlıklı ve çok kiracılı bir bulut uygulamasıdır. Mimari beş mantıksal katmana ayrılır. Doküman işleme uzun sürebildiğinden (yüzlerce sayfa), sistem senkron istek/yanıt yerine kuyruk tabanlı arka plan işlemeye dayanır.

### Katmanlı mimari

| Katman | Bileşenler | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| 1. İstemci (Client) | Next.js web uygulaması (React + TypeScript) | Yükleme, inceleme ekranı, doküman önizleme/vurgu, dışa aktarım |
| 2. API / Uygulama | FastAPI (Python), kimlik & yetki, iş kuralları | İstek doğrulama, kiracı izolasyonu, iş orkestrasyon tetikleme |
| 3. İşleme / Worker | Celery worker'ları + Redis kuyruk | Ayrıştırma, embedding, çıkarım ajanlarının asenkron yürütülmesi |
| 4. AI Servisleri | Parsing (Docling/VLM), LLM API'leri, embedding, vektör arama | Doküman anlama, gereksinim/risk çıkarımı, RAG |
| 5. Veri & Depolama | PostgreSQL + pgvector, nesne depolama (R2/S3), Redis | Yapısal veri, vektörler, ham dosyalar, önbellek |

## 5.2 Bileşen Sorumlulukları

| Bileşen | Görev |
| --- | --- |
| API Gateway (FastAPI) | Tüm istemci taleplerinin giriş noktası; auth, doğrulama, hız sınırı, iş kaydı |
| Auth & Tenant Servisi | Kimlik doğrulama, RBAC, kiracı (organizasyon) izolasyonu |
| Document Service | Dosya yükleme, nesne depolamaya yazma, metadata ve durum yönetimi |
| Ingestion Worker | Ayrıştırma (parsing) + OCR yönlendirme + yapı normalizasyonu |
| Indexing Worker | Chunking + embedding + pgvector'a yazma |
| Extraction Orchestrator | Ajan hattını (gereksinim, risk, belge, takvim) yürütme (LangGraph) |
| LLM Gateway | Model yönlendirme, prompt yönetimi, yeniden deneme, maliyet/iz kaydı (Langfuse) |
| Export Service | Onaylı analizden Word/Excel/PDF üretimi |
| Notification/Status | SSE/WebSocket ile canlı iş durumu bildirimi |
| Billing Service | Abonelik, kota takibi, ödeme sağlayıcı entegrasyonu |

## 5.3 Veri Akışı (Belge İşleme Hattı)

Bir doküman yüklendiğinde izlediği yol:

- Adım 1 — Alım: Dosya nesne depolamaya (R2/S3) yazılır; veritabanında "işleniyor" durumunda kayıt açılır ve bir işleme işi kuyruğa eklenir.

- Adım 2 — Ayrıştırma: Ingestion worker dokümanı ayrıştırır; dijital PDF ise hızlı metin çıkarımı, taranmış/karmaşık ise VLM/OCR yoluna yönlendirir. Çıktı: yapı bilgisi + her öğenin sayfa/konum koordinatları (izlenebilirlik için).

- Adım 3 — İndeksleme: Yapı-farkında chunking uygulanır; her parça embedding'e dönüştürülür ve pgvector'a yazılır.

- Adım 4 — Çıkarım: Orchestrator, ilgili bağlamı getirir (RAG) ve çıkarım ajanlarını çalıştırır; her ajan yapılandırılmış (JSON) çıktı üretir ve her bulguyu kaynak konuma bağlar.

- Adım 5 — Doğrulama & kayıt: Şema doğrulaması ve grounding kontrolünden geçen sonuçlar veritabanına yazılır; iş "tamamlandı" olarak işaretlenir ve kullanıcıya bildirilir.

## 5.4 Çok Kiracılılık (Multi-Tenancy) Modeli

Scryne'ın FabrikaOS'ta uyguladığı çok kiracılı SaaS deneyimi doğrudan uygulanabilir. TenderIQ için önerilen model, PostgreSQL Row-Level Security (RLS) ile satır bazlı izolasyondur:

- tenant_id kolonu: Tüm kiracıya özel tablolar bir tenant_id taşır; RLS politikaları her sorguyu otomatik olarak aktif kiracıyla sınırlar.

- Avantaj: Tek şema, düşük operasyonel yük (tek geliştirici için ideal), yine de güçlü izolasyon.

- Yükseltme yolu: Büyük/duyarlı müşteriler için ileride şema-per-tenant veya ayrı veritabanı seçeneği eklenebilir.

- Nesne depolama izolasyonu: Dosyalar kiracı bazlı ön ekli (prefixed) yollarda saklanır; erişim imzalı URL'lerle sınırlandırılır.

## 5.5 Asenkron İşleme Mimarisi

Doküman işleme dakikalarca sürebildiğinden, kullanıcı isteği anında döner ve iş arka planda yürür. İş durumu makinesi:

| Durum | Anlam |
| --- | --- |
| queued | İş kuyruğa alındı, worker bekliyor |
| parsing | Doküman ayrıştırılıyor / OCR |
| indexing | Chunk + embedding oluşturuluyor |
| extracting | Çıkarım ajanları çalışıyor |
| review_ready | Analiz hazır, kullanıcı incelemesi bekliyor |
| failed | Hata — yeniden deneme veya kullanıcıya bildirim |

Her durum değişimi kullanıcıya canlı (SSE/WebSocket) yansıtılır. Uzun işler idempotent tasarlanır; bir adım hata alırsa baştan tüm işi tekrarlamadan yeniden denenebilir.

# 6. Yapay Zekâ / ML İşleme Hattı (Çekirdek)

Bu bölüm ürünün teknik kalbidir. Rekabet avantajı; hangi LLM'in kullanıldığından çok, dokümanın ne kadar temiz ayrıştırıldığı, çıkarımın ne kadar güvenilir olduğu ve her sonucun ne kadar iyi kaynağa bağlandığıyla belirlenir.

## 6.1 Genel Bakış

İşleme hattı şu zinciri izler: ayrıştır → parçala → gömül (embed) → getir (retrieve) → çıkar (extract) → doğrula (validate). Her aşama bir sonrakinin kalitesini belirler; özellikle ayrıştırma, tüm hattın kalite darboğazıdır — bozuk ayrıştırma, sonraki her adımı zehirler.

## 6.2 Doküman Ayrıştırma (Parsing) — Hibrit Strateji

İhale dokümanları hem temiz dijital PDF'ler hem de taranmış, tablo yoğun, çok sütunlu belgeler içerir. Tek bir araç her ikisinde de optimal değildir; bu yüzden hibrit yönlendirme kullanılır:

- Birincil (dijital PDF): Docling (IBM Research, açık kaynak) — yapay zekâ tabanlı düzen tespiti, ücretsiz, kendi altyapısında çalışır. Maliyet-hassas tek geliştirici için ideal başlangıç. Temiz dijital dokümanların büyük kısmını karşılar.

- İkincil (taranmış/karmaşık): Taranmış veya çok karmaşık tablolu sayfalar bir Görüntü-Dil Modeli (VLM) yoluna yönlendirilir — LlamaParse veya çok-modlu LLM (Claude/GPT vision). Bu yol daha pahalı ama zor girdilerde belirgin şekilde daha doğrudur.

- Otomatik yönlendirme: Sistem sayfa bazında dijital metin var mı yok mu tespit eder; taranmış sayfaları otomatik olarak neural/VLM OCR'a gönderir. Böylece maliyet ve doğruluk optimize edilir.

- Konum koordinatları (kritik): Ayrıştırıcı, her metin öğesinin sayfa ve sınırlayıcı kutu (bounding box) bilgisini döndürür. Bu, ürünün kaynak izlenebilirliği özelliğinin temelidir — bulgu → dokümandaki tam yer eşlemesi buradan gelir.

Neden bu önemli Sektör konsensüsü net: Doküman ayrıştırma, RAG kalitesinin bir numaralı darboğazıdır; birleştirilmiş bir tablo sütunu veya bozuk bir madde, kendisinden sonraki her embedding'i ve her çıkarımı zehirler. Bu yüzden ayrıştırmaya en çok yatırım yapılır.

## 6.3 Parçalama (Chunking)

Naif sabit-boyutlu parçalama, bir gereksinimi cümlenin ortasından bölerek anlamı bozar. Bunun yerine yapı-farkında parçalama kullanılır: doküman; başlık, madde ve tablo sınırlarına göre bölünür. Her parça, ait olduğu bölüm başlığı ve konum bilgisiyle zenginleştirilir (metadata). Bu, hem getirim (retrieval) isabetini hem de izlenebilirliği artırır.

## 6.4 Gömme (Embedding) — Çok Dilli

Türkçe performansı burada belirleyicidir. Değerlendirilen seçenekler:

| Model | Özellik | Not |
| --- | --- | --- |
| BGE-M3 (açık kaynak) | Güçlü çok dilli, kendi altyapısında ücretsiz çalışır | Maliyet avantajı; Türkçe iyi |
| OpenAI text-embedding-3-large | Yüksek kalite, yönetilen API | Kolay; kullanım başı ücret |
| Cohere embed-multilingual-v3 | Çok dilli odaklı, yönetilen | Türkçe için güçlü alternatif |

Başlangıç önerisi: maliyet ve gizlilik için BGE-M3 (kendi altyapısında), doğruluk ölçümüne göre yönetilen bir modele geçiş opsiyonu açık tutulur.

## 6.5 Vektör Deposu

Başlangıçta ayrı bir vektör veritabanı (Qdrant/Weaviate/Pinecone) yerine pgvector (PostgreSQL eklentisi) önerilir:

- Birleşik yığın: Yapısal veri ve vektörler aynı veritabanında; tek geliştirici için operasyonel yük minimum.

- Yeterli ölçek: MVP ve erken ölçek için pgvector fazlasıyla yeterlidir.

- Yükseltme yolu: Ölçek büyüdüğünde Qdrant gibi özel bir çözüme taşınabilir; mimari buna hazır tutulur.

## 6.6 Getirim (Retrieval) ve Yeniden Sıralama

Sadece anlamsal (semantic) arama, tam terim eşleşmelerini (ör. spesifik bir standart numarası, madde kodu) kaçırabilir. Bu yüzden hibrit getirim kullanılır: anlamsal arama + anahtar kelime (BM25) araması birleştirilir, ardından bir yeniden sıralayıcı (reranker) en ilgili parçaları öne çıkarır. Bu, özellikle mevzuat ve teknik şartname gibi terim-hassas metinlerde isabeti artırır.

## 6.7 Çıkarım Ajanları (Extraction Agents)

Çıkarım tek bir dev prompt yerine, her biri tek bir işten sorumlu ve yapılandırılmış çıktı üreten uzmanlaşmış ajanlarla yapılır. Orkestrasyon LangGraph ile yönetilir (durumlu, yeniden denenebilir, dallanabilir iş akışı).

| Ajan | Girdi | Yapılandırılmış Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Requirement Extractor | İlgili bölümler (RAG) | Gereksinim listesi: metin, tip (teknik/idari/mali), zorunluluk, kaynak konum |
| Deliverables Extractor | İdari/yeterlik bölümleri | Belge/sertifika/teminat listesi + kaynak |
| Risk Detector | Sözleşme/ceza bölümleri | Riskli maddeler, cezai şartlar, olağandışı koşullar + önem derecesi |
| Timeline Extractor | İlan/süre bölümleri | İhale tarihi, teklif son tarihi, teslim/garanti süreleri |
| Compliance Checker | Gereksinimler + firma profili | Karşılanıyor / kısmen / karşılanmıyor işaretleri + gerekçe |
| Cost Estimator (ops.) | Kapsam + gereksinimler | Kaba maliyet göstergesi ve varsayımlar |
| Proposal Drafter (v2) | Onaylı analiz | Ön teklif iskeleti |

## 6.8 LLM Seçimi ve Model Yönlendirme

- Birincil model: Claude (Anthropic) — güçlü Türkçe, uzun bağlam ve güvenilir araç kullanımı (tool use) / yapılandırılmış çıktı. Karmaşık çıkarım ve analiz için.

- İkincil / yedek: GPT ailesi — dayanıklılık (failover) ve belirli görevlerde karşılaştırma için.

- Model yönlendirme (maliyet optimizasyonu): Basit sınıflandırma/triyaj işleri daha küçük/ucuz modele, derin analiz pahalı modele yönlendirilir. Bu, belge başına maliyeti ciddi biçimde düşürür.

- Prompt önbellekleme (caching): Tekrarlayan sistem promptları ve doküman bağlamı için prompt caching kullanılarak token maliyeti azaltılır.

## 6.9 Yapılandırılmış Çıktı ve Güvenilirlik (Grounding)

Ürünün güvenilirliği bu bölüme dayanır. İki mekanizma zorunludur:

- Şema zorlaması: Her ajan çıktısı önceden tanımlı bir JSON şemasına (tool use / structured outputs) uymak zorundadır; şemaya uymayan çıktı reddedilir ve yeniden istenir.

- Zorunlu kaynak bağlama (grounding): Her çıkarılan öğe, dokümandaki bir kaynak konuma bağlanmak zorundadır. Kaynağa bağlanamayan iddia "düşük güven" olarak işaretlenir veya gösterilmez. Bu, uydurma (hallucination) riskini üründe yapısal olarak sınırlar.

## 6.10 Değerlendirme (Evaluation)

"AI çalışıyor mu?" sorusu ölçülebilir olmalıdır. Değerlendirme çerçevesi:

- Altın set (golden set): El ile etiketlenmiş gerçek şartname örnekleri; beklenen gereksinim/belge/risk çıktılarıyla.

- Metrikler: Çıkarım doğruluğu (precision/recall), kaçırılan zorunlu belge oranı (kritik metrik), kaynak eşleme doğruluğu.

- LLM-as-judge: Ölçeklenebilir otomatik değerlendirme için ikinci bir modelle çıktı kalitesi puanlama.

- Regresyon testleri: Prompt/model değişikliği kaliteyi düşürmesin diye her değişiklikte altın sette otomatik test.

## 6.11 LLM Gözlemlenebilirliği ve Prompt Yönetimi

- Langfuse: Her LLM çağrısının izi (trace), token maliyeti, gecikme ve çıktı kalitesi izlenir. Maliyet ve performans kör noktası bırakılmaz.

- Prompt versiyonlama: Promptlar koddan ayrı, versiyonlanmış biçimde yönetilir; A/B karşılaştırması ve geri alma mümkün olur.

# 7. Teknoloji Yığını (Gerekçeli)

Seçimler iki ilkeye göre yapılmıştır: (1) 2026 için en güncel ve en iyi olanı seçmek, (2) tek geliştiricinin verimli ve mevcut deneyimiyle uyumlu ilerleyebilmesi. Scryne'ın Python, React/TypeScript, Redis, Celery, GitHub Actions ve çok kiracılı SaaS deneyimi doğrudan değerlendirilmiştir.

## 7.1 Frontend

| Bileşen | Seçim | Gerekçe / Alternatif |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) + React + TypeScript | Scryne'ın React/TS deneyimi; SSR/rota yapısı, olgun ekosistem |
| UI / Stil | Tailwind CSS + shadcn/ui | Hızlı, tutarlı, modern; sıfırdan CSS'e göre çok daha verimli |
| Veri getirme | TanStack Query | Sunucu durumu, önbellek, canlı yenileme |
| Doküman önizleme | PDF.js / react-pdf + vurgu katmanı | İzlenebilirlik için sayfa üzerinde madde vurgulama |
| Canlı durum | SSE veya Socket.IO | İş ilerleme bildirimi; Scryne'ın Socket.IO deneyimi mevcut |

## 7.2 Backend

| Bileşen | Seçim | Gerekçe / Alternatif |
| --- | --- | --- |
| API framework | FastAPI (Python) | Async-öncelikli, otomatik şema/dokümantasyon; AI iş yükleri için Flask'tan üstün. (Not: Flask deneyimi transfer olur.) |
| Async görev | Celery + Redis | Scryne'ın mevcut deneyimi; uzun doküman işleri için olgun kuyruk |
| ORM & migrasyon | SQLAlchemy + Alembic | Scryne Alembic'i aktif kullanıyor; olgun ve esnek |
| Orkestrasyon | LangGraph | Durumlu, dallanabilir, yeniden denenebilir ajan akışları |
| Yapılandırılmış çıktı | Tool use / structured outputs (+ Pydantic doğrulama) | Güvenilir JSON; şema zorlaması |

## 7.3 Yapay Zekâ / Veri Katmanı

| Bileşen | Seçim | Gerekçe / Alternatif |
| --- | --- | --- |
| Doküman parsing | Docling (birincil) + VLM/LlamaParse (fallback) | Hibrit: ücretsiz OSS + zor girdide yüksek doğruluk |
| Embedding | BGE-M3 (OSS) → yönetilen opsiyon | Çok dilli, maliyet-hassas; Türkçe iyi |
| Vektör deposu | pgvector (PostgreSQL) | Birleşik yığın; ölçekte Qdrant'a taşınabilir |
| Birincil LLM | Claude (Anthropic) | Türkçe + uzun bağlam + araç kullanımı |
| LLM gözlemleme | Langfuse | İz, maliyet, gecikme, kalite; OSS/self-host mümkün |
| Veritabanı | PostgreSQL | Güçlü, ilişkisel + pgvector + RLS (çok kiracılılık) |
| Önbellek/kuyruk | Redis | Kuyruk, önbellek, oturum; mevcut deneyim |
| Nesne depolama | Cloudflare R2 / S3 uyumlu | Ham dokümanlar; R2 düşük egress maliyeti |

## 7.4 Altyapı, DevOps ve Yatay Servisler

| Bileşen | Seçim | Gerekçe / Alternatif |
| --- | --- | --- |
| Konteynerleştirme | Docker + Docker Compose | Tutarlı geliştirme/dağıtım; mevcut yaklaşımla uyumlu |
| CI/CD | GitHub Actions | Scryne'ın mevcut deneyimi; test + build + deploy hattı |
| Dağıtım (başlangıç) | Tek VPS (Hetzner) veya Fly.io | Solo dev için düşük maliyet; bulut ölçeğe sonra |
| Hata izleme | Sentry | Backend/frontend hata takibi |
| Kimlik doğrulama | Auth.js (NextAuth) veya Clerk | Auth.js ücretsiz/esnek; Clerk hız için (maliyet dengesi) |
| Ödeme | iyzico / PayTR (TR) + Stripe (global) | Yerel kart/komisyon; global genişleme için Stripe |

# 8. Veri Modeli

## 8.1 Ana Varlıklar

| Varlık | Açıklama |
| --- | --- |
| Organization (Tenant) | Kiracı/firma. Tüm kiracıya özel veriler buna bağlanır (tenant_id). |
| User | Kullanıcı; bir organizasyona ait, bir role sahip |
| Membership / Role | Kullanıcı-organizasyon ilişkisi ve RBAC rolü (admin, üye, izleyici) |
| CapabilityProfile | Firmanın yetkinlik/sertifika/deneyim profili (gap analizi için) |
| Tender (Project) | Analiz edilen tek bir ihale/RFP dosyası |
| Document | Tender'a bağlı yüklenen dosya (idari, teknik, sözleşme, zeyilname) |
| ParsedElement | Ayrıştırılmış öğe: metin, tip, sayfa, sınırlayıcı kutu (izlenebilirlik) |
| Chunk / Embedding | Parça metni + vektör (pgvector) |
| Requirement | Çıkarılan gereksinim: metin, tip, zorunluluk, kaynak, durum |
| Deliverable | İstenen belge/sertifika/teminat + kaynak + durum |
| RiskFlag | Riskli/cezai madde + önem + kaynak |
| ComplianceResult | Gereksinim-firma eşlemesi: karşılanıyor/kısmi/hayır + gerekçe |
| ProposalDraft | (v2) Üretilen ön teklif iskeleti |
| Job | Asenkron işleme işi ve durumu |
| Subscription / UsageRecord | Abonelik planı, belge/sayfa kotası, kullanım sayacı |
| AuditLog | Kim, ne zaman, neyi yaptı — güvenlik/denetim |

## 8.2 İlişkiler (Özet)

- Organization 1—N User; Organization 1—N Tender; Organization 1—1 CapabilityProfile.

- Tender 1—N Document; Document 1—N ParsedElement; ParsedElement 1—N Chunk.

- Tender 1—N Requirement / Deliverable / RiskFlag; her biri N—1 kaynak ParsedElement.

- Requirement 1—1 ComplianceResult (firma profiline karşı).

- Tender 1—N Job (işleme geçmişi); Organization 1—1 Subscription 1—N UsageRecord.

## 8.3 Çok Kiracılılık ve Güvenlik Şeması

- tenant_id + RLS: Kiracıya özel her tabloda tenant_id; PostgreSQL RLS politikaları her sorguyu aktif kiracıyla sınırlar. Uygulama katmanı hatası olsa bile veritabanı izolasyonu korunur.

- Yumuşak silme (soft delete): Veri saklama/silme politikaları için işaretle-sil; KVKK silme talepleri için kalıcı silme akışı.

- Şifreleme: Hassas alanlar ve nesne depolama şifreli; erişim imzalı URL ve süre sınırlı.

# 9. API Tasarımı

## 9.1 İlkeler

- REST + JSON; kaynak-odaklı, öngörülebilir uç noktalar. Sürüm öneki: /api/v1.

- Kimlik: JWT / oturum; her istek kiracı bağlamıyla yetkilendirilir.

- Uzun işler asenkron: istek 202 döner, iş kimliği verilir; durum SSE/webhook ile bildirilir.

- Idempotency-Key ile yükleme/ödeme gibi işlemlerde tekrar güvenliği.

- Tutarlı hata modeli: makine-okur kod + kullanıcı-okur mesaj; hız sınırı başlıkları.

## 9.2 Ana Uç Noktalar (Örnek)

| Metot & Yol | İşlev |
| --- | --- |
| POST /api/v1/tenders | Yeni ihale/analiz projesi oluştur |
| POST /api/v1/tenders/{id}/documents | Dokümana yükle (çoklu dosya), işleme başlat |
| GET /api/v1/jobs/{jobId} | İşleme durumunu sorgula |
| GET /api/v1/tenders/{id}/requirements | Çıkarılan gereksinimleri getir (kaynaklarıyla) |
| GET /api/v1/tenders/{id}/deliverables | Teslim-belge listesini getir |
| GET /api/v1/tenders/{id}/risks | Risk/ceza işaretlerini getir |
| PATCH /api/v1/requirements/{id} | Bir bulguyu onayla/düzelt (insan-döngüde) |
| POST /api/v1/tenders/{id}/export | Word/Excel raporu üret |
| GET /api/v1/tenders/{id}/stream | SSE: canlı işleme durumu |
| GET/POST /api/v1/capability-profile | Firma yetkinlik profilini oku/güncelle |
| GET /api/v1/usage | Abonelik ve kota kullanımını getir |

## 9.3 Asenkron Bildirim

Yükleme sonrası istemci, iş kimliğiyle bir SSE akışına bağlanır ve queued → parsing → indexing → extracting → review_ready geçişlerini canlı görür. Alternatif olarak sunucu-taraflı webhook ile entegrasyon (ör. ekip bildirimleri) desteklenebilir.

# 10. Güvenlik ve Uyumluluk

İhale dokümanları çoğu zaman ticari sır ve rekabete duyarlı bilgi içerir. Güvenlik ve KVKK uyumu bu üründe bir "özellik" değil, kurumsal alıcının satın alma ön koşuludur ve aynı zamanda güçlü bir farklılaşma unsurudur.

## 10.1 Tehdit Modeli (Özet)

| Tehdit | Önlem |
| --- | --- |
| Kiracılar arası veri sızıntısı | PostgreSQL RLS + tenant_id; imzalı, kiracı-ön ekli depolama yolları |
| Yetkisiz erişim | RBAC, en az yetki (least privilege), oturum/JWT süre sınırı |
| Doküman ele geçirme | At-rest ve in-transit şifreleme; süre sınırlı imzalı URL |
| LLM üzerinden veri kaçağı | Zero-retention LLM erişimi, no-training garantisi, veri minimizasyonu |
| Bağımlılık/tedarik zinciri | Otomatik güvenlik taraması (CI), sabitlenmiş sürümler |
| Sır (secret) sızması | Merkezî sır yönetimi; kod deposunda sır tutulmaz |

## 10.2 Veri Güvenliği

- İletimde şifreleme: Tüm trafik TLS üzerinden.

- Durağan şifreleme: Veritabanı ve nesne depolama şifreli; hassas alanlar ek katmanla korunur.

- Kiracı izolasyonu: Uygulama + veritabanı (RLS) çift katman; tek katman hatası tüm izolasyonu bozmaz.

- Erişim kontrolü: Dosyalara yalnızca imzalı, süre sınırlı URL'lerle erişim.

## 10.3 LLM Veri İşleme (Kritik)

Hassas dokümanların üçüncü taraf model API'lerine gönderilmesi en büyük güven endişesidir. Bu yüzden:

- Zero-retention: Model sağlayıcının veri saklamama (zero data retention) ve müşteri verisiyle eğitim yapmama seçenekleri kullanılır.

- Veri minimizasyonu: Modele yalnızca göreve gerekli asgari bağlam gönderilir; gereksiz PII/veri maskele/çıkarılır.

- Self-host opsiyonu (ileri): Çok duyarlı kurumsal müşteriler için parsing ve embedding'in tamamen kendi altyapısında çalıştırılması opsiyonu; gerekirse yerel/özel model.

- Şeffaflık: Müşteriye verisinin nasıl işlendiği açıkça belgelenir (güven merkezi / trust page).

## 10.4 KVKK Uyumu (ve GDPR Hazırlığı)

- Hukuki dayanak & aydınlatma: Veri işleme envanteri, aydınlatma metni ve açık rıza akışları.

- Veri sahibi hakları: Erişim, düzeltme ve silme talepleri için kalıcı silme akışı (hard delete).

- Saklama politikaları: Doküman ve analiz verisi için tanımlı saklama süreleri ve otomatik temizlik.

- Veri konumu: Yerel/yakın bölge veri işleme tercih edilir; alt işleyenler (sub-processor) listesi şeffaf tutulur.

- İşleme sözleşmeleri: Kurumsal müşterilerle veri işleme sözleşmesi (DPA) hazırlığı.

## 10.5 Kimlik, Yetki ve Denetim

- RBAC: admin / üye / izleyici rolleri; kaynak bazlı yetki.

- AuditLog: kritik işlemler (yükleme, dışa aktarım, silme, rol değişimi) kim-ne-zaman kaydıyla izlenir.

- Güvenli oturum: kısa ömürlü token, yenileme, çıkışta iptal.

# 11. DevOps ve Altyapı

## 11.1 Ortamlar

| Ortam | Amaç |
| --- | --- |
| Development (yerel) | Docker Compose ile tam yığın; hızlı iterasyon |
| Staging | Üretime yakın; entegrasyon ve kabul testleri |
| Production | Canlı; izleme ve yedekleme aktif |

## 11.2 Konteynerleştirme

Tüm servisler (API, worker'lar, frontend, yardımcılar) Docker imajları olarak paketlenir. Yerelde Docker Compose ile tek komutla ayağa kalkar; bu, tek geliştirici için ortam tutarlılığı ve hızlı onboarding sağlar.

## 11.3 CI/CD (GitHub Actions)

Scryne'ın mevcut GitHub Actions deneyimi doğrudan uygulanır. Hat aşamaları:

- Lint & tip kontrolü: Kod stili ve statik analiz (Python + TypeScript).

- Test: Birim + entegrasyon testleri; AI hattı için altın-set regresyon testleri.

- Güvenlik taraması: Bağımlılık ve sır taraması.

- Build: Docker imajlarının oluşturulması ve etiketlenmesi.

- Deploy: Staging'e otomatik, production'a onaylı dağıtım.

## 11.4 Dağıtım Stratejisi

- Başlangıç (maliyet-hassas): Tek güçlü VPS (ör. Hetzner) üzerinde Docker ile tüm yığın, veya Fly.io/Render gibi PaaS. Solo dev için düşük sabit maliyet ve düşük operasyonel yük.

- Ölçek: Trafik/müşteri arttıkça worker'ların yatay ölçeklenmesi; gerekirse yönetilen PostgreSQL ve ayrı vektör deposu; bulut (AWS/GCP) opsiyonu.

- GPU ihtiyacı: Kendi altyapısında parsing/embedding kullanılacaksa GPU maliyeti planlanır; başlangıçta yönetilen API'lerle GPU'suz başlamak mümkün.

## 11.5 Nesne Depolama ve Yedekleme

- Ham dokümanlar S3-uyumlu depolamada (Cloudflare R2 düşük egress avantajı).

- Veritabanı düzenli otomatik yedek; nokta-zaman kurtarma (PITR) hedeflenir.

- Yedeklerin periyodik geri-yükleme testi (yedek çalışmıyorsa yedek değildir).

## 11.6 Gözlemlenebilirlik

| Katman | Araç | Ne izlenir |
| --- | --- | --- |
| Hata | Sentry | Backend/frontend istisnalar, hata oranı |
| LLM | Langfuse | Token maliyeti, gecikme, çıktı kalitesi, iz |
| Sistem/metrik | Prometheus + Grafana veya hosted | Kaynak, kuyruk derinliği, iş süreleri |
| Uptime | Uptime izleyici | Erişilebilirlik ve uyarı |

# 12. Sprint Planlaması ve Yol Haritası

Plan; tek geliştirici gerçekliğine göre iki haftalık sprintler hâlinde, en riskli teknik varsayımı (parsing + çıkarım doğruluğu) erken doğrulayacak biçimde kurgulanmıştır. Süreler tam-zamanlı çalışma varsayımıdır; öğrencilik yükü ile paralel yürütülürse ölçeklenir.

## 12.1 Faz 0 — Temeller (Hafta 0–2)

- Repo, CI/CD iskeleti, Docker Compose ortamı, temel FastAPI + Next.js iskeleti.

- Kimlik doğrulama + çok kiracılılık (tenant_id + RLS) temelinin kurulması.

- Nesne depolama entegrasyonu ve dosya yükleme akışının uçtan uca çalışması.

- Teknik doğrulama (spike): 2–3 gerçek şartname ile Docling + VLM parsing çıktısının incelenmesi.

## 12.2 Faz 1 — Çekirdek İşleme Hattı (Hafta 3–6)

- Asenkron iş kuyruğu (Celery/Redis) + iş durumu makinesi + canlı durum (SSE).

- Hibrit parsing hattı: dijital/taranmış yönlendirme + konum koordinatları.

- Chunking + embedding + pgvector indeksleme.

- Altın-set v1: el ile etiketlenmiş birkaç şartname ve değerlendirme iskeleti.

## 12.3 Faz 2 — Çıkarım ve Analiz (Hafta 7–10)

- LangGraph orkestrasyonu + çıkarım ajanları (gereksinim, belge, risk, takvim).

- Yapılandırılmış çıktı + zorunlu kaynak bağlama (grounding) + şema doğrulama.

- Temel uygunluk (gap) analizi (firma yetkinlik profiline karşı).

- Langfuse ile maliyet/kalite izleme; model yönlendirme ve prompt caching.

## 12.4 Faz 3 — İnceleme Arayüzü ve Dışa Aktarım (Hafta 11–13)

- İnceleme ekranı: bulgular + doküman önizleme yan yana, tıklayınca kaynak vurgusu.

- İnsan-döngüde onay/düzeltme akışı ve durum yönetimi.

- Word/Excel dışa aktarım; temel işbirliği/yorum.

- Abonelik + kota + ödeme (iyzico/PayTR) temel entegrasyonu.

## 12.5 Faz 4 — Beta ve İlk Müşteriler (Hafta 14+)

- 3–5 design partner ile kapalı beta; gerçek dokümanlarla doğruluk kalibrasyonu.

- Geri bildirimle çıkarım kalitesi ve UX iyileştirme.

- Güven merkezi (trust page), KVKK/DPA belgeleri, fiyatlandırmanın canlıya alınması.

- İlk ödeyen müşterilere geçiş.

## 12.6 Sprint Özet Tablosu

| Faz | Hafta | Ana Çıktı | Doğrulanan Risk |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0–2 | İskelet + auth + yükleme + parsing spike | Ortam & parsing fizibilitesi |
| 1 | 3–6 | Asenkron hat + indeksleme + altın set | İşleme hattı & ölçek |
| 2 | 7–10 | Çıkarım ajanları + grounding + eval | AI doğruluğu (en kritik) |
| 3 | 11–13 | İnceleme UI + export + ödeme | Kullanılabilirlik & değer |
| 4 | 14+ | Beta + ilk müşteriler | Pazar/ödeme isteği |

## 12.7 MVP Sonrası Yol Haritası

- Teklif taslağı üretimi (v2), gelişmiş maliyet motoru.

- EKAP ile entegrasyon / otomatik ihale çekme ve eşleştirme.

- CRM entegrasyonları, gelişmiş işbirliği ve iş akışı otomasyonu.

- İkinci dikey (ör. inşaat/savunma) ve İngilizce arayüzle coğrafi genişleme.

- Self-host / kurumsal güvenlik paketi.

# 13. Maliyet Analizi ve Birim Ekonomisi

Bir AI ürününde en sık yapılan hata, değişken maliyeti (belge başına LLM + parsing) göz ardı etmektir. Fiyatlandırmanın bu maliyeti kârla karşılaması zorunludur. Aşağıdaki rakamlar mertebe tahminidir; gerçek değerler ölçümle netleşir ve prompt caching, model yönlendirme ve OSS parsing ile ciddi biçimde düşürülebilir.

## 13.1 Sabit Altyapı Maliyetleri (Aylık, Başlangıç)

| Kalem | Yaklaşık aylık maliyet |
| --- | --- |
| VPS / PaaS (uygulama + worker + DB) | Düşük — tek sunucu segmentinde |
| Nesne depolama (R2/S3) | Kullanıma bağlı, düşük başlangıç |
| Gözlemleme (Sentry/Langfuse/uptime) | Ücretsiz/başlangıç katmanları ile minimum |
| Alan adı, e-posta, yardımcı SaaS | Düşük sabit |

Sonuç: Başlangıç sabit maliyeti kasıtlı olarak düşük tutulur (OSS + tek sunucu + ücretsiz katmanlar), böylece ürün erken gelirle kendini finanse edebilir.

## 13.2 Değişken Maliyet — Belge Başına (Kritik)

Bir dokümanın işlenme maliyeti üç kalemden oluşur:

- Parsing: Dijital sayfalarda OSS (Docling) ile ~sıfıra yakın; taranmış/karmaşık sayfalarda VLM/OCR sayfa başı küçük ücret.

- Embedding: OSS (BGE-M3) ile kendi altyapısında ~sıfıra yakın; yönetilen kullanılırsa token başı düşük ücret.

- LLM çıkarımı: Ana maliyet kalemi. Doküman uzunluğu (token) × ajan sayısı ile ölçeklenir. Model yönlendirme (ucuz triyaj + pahalı derin analiz) ve prompt caching ile büyük ölçüde düşürülür.

Birim ekonomisi ilkesi Fiyatlandırma, en pahalı senaryodaki (uzun, taranmış, çok ekli şartname) belge başına maliyeti güvenli bir marjla karşılamalıdır. Bu yüzden plan kotaları "belge/sayfa" bazlı tanımlanır ve olağandışı büyük dokümanlar için adil kullanım/ek ücret kuralı konur. Her planın brüt marjı, gerçek ölçüm verisiyle sürekli izlenir (Langfuse).

## 13.3 Maliyet Optimizasyon Kaldıraçları

- Model yönlendirme: sınıflandırma ucuz modele, derin analiz pahalı modele.

- Prompt caching: tekrarlayan sistem promptu ve doküman bağlamı için.

- OSS parsing/embedding: değişken maliyeti tabana çekme.

- Akıllı getirim (RAG): tüm dokümanı değil, yalnızca ilgili bağlamı modele gönderme.

- Sonuç önbellekleme: aynı doküman/zeyilname tekrar işlenmez.

# 14. İş Modeli ve Fiyatlandırma

## 14.1 Model

Kademeli (tiered) SaaS abonelik + kullanım (belge/sayfa kotası) hibrit modeli. Kademeler değeri ve maliyeti birlikte yansıtır; ağır kullanıcı daha üst kademeye doğal olarak yükselir.

## 14.2 Fiyat Kademeleri (Taslak)

| Kademe | Hedef | Kapsam (örnek) |
| --- | --- | --- |
| Starter | Danışman / KOBİ / bireysel | Aylık sınırlı doküman kotası, temel çıkarım, tek kullanıcı |
| Pro | Aktif teklif ekibi olan firma | Yüksek kota, tam çıkarım + gap analizi, çoklu kullanıcı, dışa aktarım |
| Team / Business | Yoğun ihale hacmi | Geniş kota, işbirliği, öncelikli destek, gelişmiş güvenlik |
| Enterprise | Kurumsal / duyarlı veri | Özel kota, SSO, DPA, self-host/gelişmiş güvenlik, SLA |

Not: Kesin fiyatlar, birim maliyet ölçümü ve rakip fiyat araştırması sonrası netleştirilir. Yerel pazar için değer-bazlı (kaçırılan ihale maliyetine göre) konumlama esastır.

## 14.3 Ödeme Entegrasyonu

- Türkiye: iyzico veya PayTR — yerel kart, taksit ve komisyon yapısı.

- Global (ileri): Stripe — abonelik yönetimi ve uluslararası ödeme.

- Kota takibi ve faturalama, UsageRecord üzerinden otomatik.

## 14.4 Gelir Mantığı

- Yüksek marj hedefi: değişken maliyet düşük tutulup değer-bazlı fiyatlandırmayla brüt marj korunur.

- Genişleme geliri: kullanım arttıkça kademe yükseltme (net revenue retention).

- Düşük CAC: dar dikeyde doğrudan satış + içerik/SEO ile hedefli edinim.

# 15. Go-to-Market Stratejisi

## 15.1 Beachhead (Çıkış Noktası) Segmenti

"Herkese ihale analizi" yerine tek bir dikeyde kazanmak: başlangıç için kamu BT/yazılım ihalelerine düzenli giren firmalar ve ihale danışmanları. Bu segment; Scryne'ın teknik alan bilgisine yakın, acısı keskin ve ulaşılabilir bir topluluğa sahiptir.

## 15.2 Erken Müşteri Edinimi

- Design partner modeli: 3–5 firma ile ücretsiz/indirimli pilot; karşılığında gerçek doküman erişimi ve geri bildirim. Doğruluk kalibrasyonu ve ilk referanslar buradan gelir.

- Doğrudan satış: Hedef segmentte karar vericilere doğrudan ulaşma (LinkedIn, sektör etkinlikleri).

- Ortaklıklar: İhale danışmanlığı yapan kişiler/firmalarla iş birliği — onların ölçek problemi ürünün doğrudan çözümüdür.

## 15.3 İçerik ve SEO

- EKAP, yeterlik kriterleri, iş deneyim belgesi, teklif hazırlama gibi yüksek-niyetli aramalara yönelik rehber içerikler.

- Gerçek (anonimleştirilmiş) vaka çalışmaları: "X sayfalık şartname Y dakikada analiz edildi".

- Ücretsiz mini araç / demo ile giriş sürtünmesini düşürme.

## 15.4 Genişleme

- İkinci dikey (inşaat, savunma tedarik, medikal) — aynı çekirdek, farklı şablon ve terminoloji.

- Coğrafi/dil genişlemesi (İngilizce arayüz) ve kurumsal güvenlik paketi.

- Ürün genişlemesi: teklif üretimi + EKAP entegrasyonu ile "analiz"ten "uçtan uca teklif"e.

# 16. Riskler ve Azaltma

Ana riskler ve azaltma stratejileri:

| Risk | Etki | Azaltma |
| --- | --- | --- |
| Çıkarım doğruluğu yetersiz (kaçırılan zorunlu madde) | Yüksek — ürün güveni çöker | Grounding zorunluluğu, insan-döngüde onay, altın-set + regresyon testleri, en kritik metrik olarak takip |
| LLM uydurma (hallucination) | Yüksek | Kaynağa bağlanamayan iddia gösterilmez; şema doğrulama |
| Veri gizliliği / güven bariyeri | Yüksek | Zero-retention, KVKK/DPA, güven merkezi, self-host opsiyonu |
| LLM/işleme maliyeti marjı bozar | Orta-Yüksek | Model yönlendirme, prompt caching, OSS parsing, kota bazlı fiyat |
| Tek geliştirici bant genişliği | Orta-Yüksek | Dar MVP kapsamı, hazır altyapılar, faz planı, otomasyon (CI/CD) |
| Yavaş benimseme / güven eksikliği | Orta | Design partner referansları, ücretsiz demo, ROI odaklı mesaj |
| Rekabet (global oyuncu TR'ye girer) | Orta | Yerel mevzuat + dil + fiyat hendeği; hız ve dikey derinlik |
| Doküman çeşitliliği (format kaosu) | Orta | Hibrit parsing, sürekli altın-set genişletme, kullanıcı düzeltme geri bildirimi |

# 17. Başarı Metrikleri (KPI)

Ürün, iş ve teknik başarı ayrı ayrı ölçülür; en kritik ürün metriği "kaçırılan zorunlu madde oranı"dır — çünkü güven bu metrikte kazanılır veya kaybedilir.

## 17.1 Ürün / Kalite

- Kaçırılan zorunlu gereksinim/belge oranı (hedef: mümkün olan en düşük — kritik).

- Çıkarım doğruluğu (precision/recall) ve kaynak eşleme doğruluğu.

- Analiz süresi (yükleme → inceleme hazır).

- Aktivasyon: ilk dokümanı yükleyip analizi tamamlayan kullanıcı oranı.

- Kullanıcı düzeltme oranı (zamanla düşmeli — model iyileşiyor demektir).

## 17.2 İş

- MRR ve büyüme oranı; ödeyen müşteri sayısı.

- Churn ve net gelir tutma (NRR).

- CAC / LTV ve geri ödeme süresi.

- Ücretsiz/pilottan ödemeye dönüşüm oranı.

## 17.3 Teknik

- Belge başına maliyet ve brüt marj (Langfuse ile sürekli).

- İşleme başarı oranı ve ortalama iş süresi.

- Uptime / erişilebilirlik ve hata oranı (Sentry).

# 18. Sonuç ve Sonraki Adımlar

TenderIQ; olgunlaşan yapay zekâ yeteneklerini, gerçek ve pahalı bir acıya, global oyuncuların ihmal ettiği yerel bir boşlukta uygular. Başarının belirleyicisi teknik yapılabilirlik değil — bu erişilebilir — çıkarım doğruluğu (güven) ve dar bir dikeyde ilk ödeyen müşterilere ulaşmaktır. Plan, en riskli varsayımı (AI doğruluğu) erken doğrulayacak ve sabit maliyeti düşük tutup erken gelirle kendini finanse edecek biçimde tasarlanmıştır.

## İlk 30 Gün

- Repo + CI/CD + Docker ortamı + auth/çok kiracılılık iskeleti.

- Uçtan uca dosya yükleme ve nesne depolama.

- 3–5 gerçek şartname toplayıp parsing çıktısını inceleme (fizibilite spike).

- İlk altın-set etiketleme ve değerlendirme iskeleti.

## İlk 60 Gün

- Asenkron işleme hattı + indeksleme + hibrit parsing.

- İlk çıkarım ajanları (gereksinim + belge) + grounding.

- Langfuse ile maliyet/kalite ölçümünün açılması.

## İlk 90 Gün

- Risk + takvim + temel gap analizi ajanları.

- İnceleme ekranı + kaynak vurgusu + Word/Excel dışa aktarım.

- Ödeme/kota temel entegrasyonu ve ilk design partner ile kapalı beta.

Tek cümlelik özet Dar bir dikeyde (TR kamu BT/yazılım ihaleleri), kaynağına kadar izlenebilir ve KVKK-uyumlu bir AI şartname analiz aracıyla başla; AI doğruluğunu erken ve ölçülebilir biçimde kanıtla; ilk ödeyen müşterilerle finanse ederek büyü.

# Ek A. Terimler Sözlüğü

| Terim | Açıklama |
| --- | --- |
| RFP | Request for Proposal — teklif talebi / ihale dokümanı |
| EKAP | Elektronik Kamu Alımları Platformu (TR kamu ihaleleri) |
| Parsing | Dokümanın metin/yapı olarak makine-okur biçime ayrıştırılması |
| OCR | Optik karakter tanıma — görüntüden metin çıkarma (taranmış belgeler) |
| VLM | Görüntü-Dil Modeli — sayfayı insan gibi görüp okuyan model |
| Chunking | Dokümanı anlamlı parçalara bölme |
| Embedding | Metnin anlamını temsil eden sayısal vektör |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — ilgili bağlamı getirip modele verme |
| Grounding | Her iddiayı kaynağa zorunlu bağlama (uydurmayı sınırlama) |
| RLS | Row-Level Security — satır bazlı veritabanı izolasyonu |
| RBAC | Rol tabanlı erişim kontrolü |
| Zero-retention | Model sağlayıcının veriyi saklamaması/eğitimde kullanmaması |
| KVKK | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (TR) |
| MRR / NRR / CAC / LTV | Aylık yinelenen gelir / net gelir tutma / müşteri edinim maliyeti / yaşam boyu değer |

TenderIQ — Yapay Zekâ Destekli İhale ve RFP Analiz Platformu · Proje Planı v1.0 · Temmuz 2026